**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | 日程管理系统 | 小组编号 | 1 |
| 小组成员 | 70066002 陈金龙 |  |  |
| 填报周期 | 2023年04月9日-2023年04月16日 | 项目整体状况 | h-red |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
| h-Green | 工作进展顺利 |
| h-yellow | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
| h-red | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| 1 | 需求分析 | 明确系统范围 | 2023/03/17 | 完成 |
| 项目概述 | 2023/03/17 | 完成 |
| 明确及撰写功能性需求 | 2023/03/17 | 完成 |
| 明确及撰写非功能性需求 | 2023/03/19 | 完成 |
| 完善需求规格书 | 2023/03/20 | 完成 |
| 2 | 概要设计 | 模型设计 | 2023/04/01 | 完成 |
| 用户界面设计 | 2023/04/01 | 进行中 |
| 3 | 系统开发 | 建立系统数据库 | 2023/04/11 | 未启动 |
| 4 | 用户端实现注册功能 | 2023/04/13 | 未启动 |
| 5 | 用户端实现登录功能 | 2023/04/13 | 未启动 |
| 6 | 用户端实现登出功能 | 2023/04/13 | 未启动 |
| 7 | 用户端实现删除账号功能 | 2023/04/13 | 未启动 |
| 8 | 用户端实现查看已创建的日程 | 2023/04/20 | 未启动 |
| 9 | 用户端实现新建日程 | 2023/04/22 | 未启动 |
| 10 | 用户端实现编辑已创建的日程 | 2023/04/22 | 未启动 |
| 11 | 用户端实现显示统计信息 | 2023/04/24 | 未启动 |
| 12 | 用户端实现日程内容查询 | 2023/04/24 | 未启动 |
| 13 | 里程碑1 | 完成用户端所有基础核心功能 | 2023/04/26 | 未启动 |
| 14 | 里程碑2 | 完成用户端所有基础核心功能，并编写设计文档 | 2023/04/28 | 未启动 |
| 15 | Debug | 对完成的程序进行debug，修改设计文档 | 2023/05/05 | 未启动 |

备注： Content written in the table above might be amended due to other course tasks.

Note:

1. 工作计划执行情况

| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人 / 完成日期 / 未完成原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务2 概要设计** | | | |
| 模型设计 | 完成 | 2023/03/31 | 陈金龙/完成 |
| 用户界面设计 | 进行中（0%） | 2023/04/04 | 陈金龙/进行中 |

1. 下周工作计划

| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| --- | --- | --- |
| **任务3 系统开发** | | |
| 用户端实现注册功能 | 实现对用户注册账号的功能 | 陈金龙/ 2023/04/13 |
| 用户端实现登录功能 | 实现对用户登录账号的功能 | 陈金龙/ 2023/04/13 |
| 用户端实现登出功能 | 实现对用户登出账号的功能 | 陈金龙/ 2023/04/13 |
| 用户端实现删除账号功能 | 实现对用户删除账号的功能 | 陈金龙/ 2023/04/13 |